项目

施工组织方案

- 公司

年   月

目  录

第一章  项目概述	1

1.1项目名称	1

1.2项目背景	1

1.3建设目标	1

1.4建设内容	3

1.5工期	6

第二章  工程实施组织计划	7

2.1工程进度安排	7

2.2项目管理机构的组建	7

2.3施工组织进度图	8

2.4项目管理人员岗位职责	8

2.5施工安装组的职责	8

第三章  项目质量保证措施	20

3.1施工项目质量控制措施	20

3.2施工项目质量控制具体内容	20

3.3安装工程质量达优的保证措施	21

3.4单项工艺实施质量控制措施	22

第四章  工期保证措施	23

第五章  施工安全与文明施工等保证措施	25

5.1安全施工组织管理体系及职责	25

5.2施工安全管理的基本规范	25

5.3安全防范重点	26

5.4安全保证措施	27

5.5 影响因素控制保障	29

5.6 文明施工措施	30

# 第一章  项目概述

## 1.1项目名称

- 项目

## 1.2项目背景

## 1.3建设目标

## 1.4建设内容

## 1.5工期

日内完成整体工作并交付使用。实际按总体建设工程基本要求，以及用户单位针对本项目工程的计划、要求，我方保证按计划施工，按期保质完成本工程。

# 第二章  工程实施组织计划

## 2.1工程进度安排

根据用户单位对项目建设的总体要求，以及在同类项目建设中的经验，我们按照以下步骤实施的整体思路，提出系统工程项目建设的实施进度计划。

本工程计划       年   月    日开工，      年   月    日完工，工期为     日历天。工程一旦开工，须按以下步骤开展工作：

工程设计人员进入现场进行现场勘测，完善2次线路设计和平面施工图设计。同时材料采购部门按照合同进行材料采购，材料进入工地临时库房。以后按工程实际进度制订采购计划。

工程部在工程勘测完毕后组织施工人员进场施工，准备好详细的施工进度计划和工程施工图纸，以及一切工程准备工作（如搭建临时设施，调齐机具）。

一旦进场后，需科学的安排施工进度，并积极与建设单位和物业单位取得配合，避免人员安排和工序安排的不合理情况出现。

施工过程中工程项目经理要定期和不定期的抽查工段施工质量，并及时对工程质量和安全生产进行监督，保证好工程质量，搞好安全生产。

工程每一阶段完工后，要及时整理工程档案，做好工作总结，为下一阶段打好基础。

工程施工完毕后，及时组织工程验收，做好工程结算工作。

考虑到工程项目建设中的条件准备、设备订货及运输、项目施工等因素，工程实施进度计划按照以上计划编制。项目进度管理按照多专业交叉作业方式进行，以便控制项目实施进度。具体实施进度计划可按照建设单位的要求，在本实施进度计划的基础上调整。

## 2.2项目管理机构的组建

我公司高度重视本工程的建设，已把本项目列为重点工程，采用全新的管理模式，即成立工程项目经理部，实行项目经理责任制。我们将“优质、高效、安全、文明”地建设好本工程，创造良好的社会效益和经济效益，为客户奉献精品。根据本工程的规模和特点，选派思想好、业务精、能力强、能融洽、合作好的具有丰富实践经验的年富力强、颇具开拓精神的管理人员进入项目管理班子。对外适应用户管理的要求，充分发挥公司的经济技术优势和精诚合作的诚意，对内建立健全项目经理、执行经理、技术负责人、各专业工长、内业技术员、材料主管、质检工程师和安全主管等岗位责任制，确保预定目标的最终实践。组织强有力的工程项目经理部，根据本工程的特点，项目管理机构由两个层次组成。

#### 项目管理层——工程项目经理部

按照《建设工程项目管理规范GB/T50326-2001》组成的项目经理负责制，对工程进度、质量、安全、文明施工、合同履约全面负责，确保工程按照既定质量、进度目标交付使用。

本工程项目经理部领导班子由项目经理、执行经理、项目技术负责人等组成。

下设：各专业技术员、质检工程师、安全主管、材料主管等具体实施项目部的职能。

#### 施工作业层——直接参与施工的作业班组

精选曾施工过多项优质工程并有过施工同类工程经验的各专业班组。

## 2.3施工组织进度图

## 2.4项目管理人员岗位职责

| 职 务 | 职 责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目有关的一切总事务，有权奖罚。 |
| 现场项目经理 | 负责现场的实施、协调、文件资料控制、检验试验、纠正预防质量审核等要素的具体实施。 |
| 硬件部分负责人 | 负责项目硬件部分工作，包括质量检查、新技术应用以及文件资料控制、检验试验、纠正预防质量审核等要素的具体实施。负责人员调配\考核\奖罚,工具管理供应,内部管理协调等。 |
| 商务经理 | 负责材料采购、到货时间及售后。 |
| 专业技术员 | 参与图纸会审、技术交底、编写施工方案，收集、整理与传递技术资料。 |
| 各专业工长 | 对分管的施工成品质量负直接责任。 |
| 质检工程师 | 执行材料、设备、工程产品的质量检验工作，对检验产品负直接责任。 |
| 安全主管 | 对安全施工负直接责任。 |
| 设备管理员 | 负责施工设备的保障及管理 |
| 厂家&公司专家 | 负责设备安装、系统集成等相关技术指导 |

## 2.5施工安装组的职责

- 2.5.1施工安装组职责

提供安装系统必需的材料和设备。负责线缆的敷设、设备安装及调试。

- 2.5.2施工安装组提供的文件

系统安装过程中：采购产品的合格证件、材料设备进场计划、主要施工设备配备表、项目技术负责人员名单、施工计划、各设计图纸，设备使用手册，系统完工后的详细的竣工资料等。

- 2.5.3系统安装规范及工艺要求

系统的安装过程中必须保证人身安全，保证各系统在科学施工的情况下符合各系统设计书中各项技术要求及相关技术规范。将根据用户建议的及时的调整系统安装配置。

- 2.5.4施工组织计划

公司对系统施工人员有严格要求，参与施工的工程师是经过培训的安防及弱电工程师，还有3年以上的工程管理人员及施工人员，此次参加施工的主要工程师都参加过多个类似系统工程的设计和施工，具有设计、安装和调试同类工程三年以上的工作经验。公司还拥有一批质量过硬，经验丰富的系统施工人员，他们是具有3年以上智能化行业工作经验的熟练工人。拥有如此高水平的设计施工队伍，对工程来说无疑是增加了很高的质量保障。

- 2.5.5工程组织

本项目我公司成立以项目部，派出单位的施工人员组织施工。本项目岗位素质要求、分工及职责

| 姓 名 | 职 务 | 工程经历 |
| --- | --- | --- |
| 郭 俊 | 现场项目经理 | 从事智能化弱电集成及计算机相关行业8年，承担过多项弱电项目。 |
| 包 松 | 现场技术负责人 | 从事计算机及其弱电相关行业3年，承担过多项弱电项目。 |
| 许明雄 | 安全主管 | 从事计算机及其弱电相关行业3年，承担过多项弱电项目。 |
| 尹 凤 | 质检工程师 | 从事相关工作6年以上 |
| 金丽丽 | 商务经理 | 从事相关工作5年以上 |
| 刘 媛 | 设备管理员 | 从事相关工作5年以上 |

- 现场项目经理

负责工程整体指导工作，定期、不定期检查工程项目进展情况，并根据工程项目的需要，及时调用后备资源支援工作。

- 硬件部分负责人

具有大中型安防弱电系统工程项目的管理与实施经验，监督整个工程项目的实施，对工程项目的实施进度负责；负责协调解决工程项目实施过程中出现的各种问题。负责与建设单位及相关人员的协调工作。

- 质检工程师

要求熟悉工程所需的材料、设备规格，负责材料、设备的进出库管理和库存管理，保证库存设备的完整。

- 设备管理员

要求具有很强的责任心，负责巡视日常工作安全防范以及库存设备的安全。

- 2.5.6工作流程

项目组成员，分工明确，责任到人，同时还应发扬相互协作精神，严格按照各项规章制度、工作流程开展工作。

实施由现场项目经理负责组织，由工程技术组，质量管理组，项目管理组，材料管理组完成，安全主管负责安全监督。设计组作为支援。

在整个实施过程中，以控制工程质量为主，以控制工程进度为辅，不断督导检查，以执行标准为设计依据，以工程验收标准为检验依据，保证工程顺利完成，直至工程验收。

图纸设计

图纸审核

- 2.5.7规章制度

#### ●协调会议通知制度

工程施工过程中，每周参加有建设单位、监理单位参加的例会，检查本周各项工作计划的实施情况，提出对策和解决存在问题的措施；审议进度控制、质量控制、投资控制、设计变更和现场签证等重要事项；调整并拟订新的进度计划和工程质量保证措施；协调各单位、各专业间的关系，确保安全文明施工，提高工作效率。对于会议纪要或其他经有关方面共同讨论形成的结论性文件，在收到文件后立即予以核对，如有疑惑或异议，于收文后两个工作日内以书面形式进行反馈。

#### ●合同与资料管理制度

凡是与系统工程项目有关的合同文件和资料，由现场项目经理负责收集、整理、归档、管理，借阅必须经过授权和登记。

#### ●验收制度

由业主、监理、有关专家组成验收小组，由验收组长把验收结果填入工程报验单并签字，其他验收人员在此报验单上签名。

#### ●项目部工作制度

必须按时上下班（打卡考勤），有事必须向硬件部分负责人请假。

遇到原则性问题必须及时向上一级领导汇报，并写出相关的书面材料，经上一级领导同意（或提出处理意见）且签字后，方能处理。在重大原则问题处理上，应征得现场项目经理同意且签字后，方可处理。

必须与建设单位，其他相关单位人员建立良好的合作关系，严格遵守建设单位提出的施工现场管理要求。

#### ●材料管理制度

由专人负责材料管理，工程队施工过程中所有材料领取须填写统一的领料单，并由现场项目经理和硬件部分负责人签字方可领取，剩于材料需及时退回材料管理员处，由管理员统一管理。

#### ●安全管理制度

加强劳动保护、保证安全施工是施工企业管理的基本原则。安全管理的基本任务是正确贯彻“安全为了生产”、“生产必须安全”的宗旨，建立完善健全的安全施工制度，加强安全检查，开展安全教育，在保证生产的前提下，进行工程施工。为加强施工现场的安全管理工作，确保建设工程的顺利进行，依据国家有关规定及安防工程的特点，我们制定如下制度：

#### 1）安全保证措施日常管理规定

（1）认真贯彻执行安全生产责任制和各项规章制度，同时遵守建设方的各项要求。各种施工机械定期检查，专人操作。

（2）施工现场用电，采用三相四线制或单相三线制。机电设备要做好接零（或接地）保护，并加漏电保护开关。

（3）施工现场成立以项目经理兼任组长、工长值班的施工安全小组，轮流巡查，定期对工地的安全工作情况进行检查。施工现场设有明显的警示宣传标志，并对职工进行施工安全教育。晚上下班或人员离开施工现场，设置足够的安全保障设施，井盖需要保障安全，危险区间应有人监护。

（4） 施工现场必须按照“谁施工谁负责”的原则，由公司指定专人负责安全管理工作，并委派专人负责现场巡护。

（5）施工现场禁止吸烟，防止火灾。施工现场配置2个手提式灭火器。

- （6）遵守劳动法。

（7）电工、焊工从事电气设备安装和电气焊切割、焊接作业时，要做好自身保护措施。要有操作证、用火证。操作前要清除现场附近易燃物，配备防火人员和灭火工具，非电工不准乱拉电线和维修电器设备。

（8）施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，并应用非燃性材料支搭。易燃易爆物品应选择专门储存地点，分类单独存放，保持通风。不准在施工现场以及储存库房内调配油漆等易燃物。

（9）施工现场从事电焊等作业时，作业间距不应小于5米。电、气焊动火不准与喷漆、木工等易燃工序在同时间、同部位上下交叉作业。从事油漆粉刷等危险作业工序时，要有具体的防火措施。

（10）施工中必须按规定要求支搭脚手架。梯子和脚手架必须稳固、结实。施工现场的开关箱、配电箱、开关插座、配电线路必须按规范要求架设；使用手持电动工具，必须按规定选接漏电保护装置和安全电压，移动式照明灯具必须符合安全规范。

- （11）高空作业人员，必须系好安全带。

（12）施工开挖破土必须经过评估审批，高度注意天然气、地下电缆光缆的设施安全保护。并备应急预案措施。

#### 2）施工现场安全制度

1、必须严格按照国家规定的安全生产和劳动保护的政策法令及规章制度进行施工；

2、施工现场必须设立专职安全员，根据规范要求制定现场安全制度，监督施工人员按照安全制度进行现场施工；

- 3、进入施工现场必须带好安全帽，正确使用个人防护用品；

- 4、3米以上的高空作业，无安全保护设施的，必须系好安全带；

- 5、高空作业时，禁止往下乱扔任何东西；

6、使用各种电动机械设备，必须有可靠的安全接地和防雷装置，手持电动设备必须装配触（漏）电保护器；

7、电气和专用设备的操作人员必须持证上岗，无证人员，不得使用机电设备；

8、夜间施工必须有足够的照明，沟、槽、坑、洞及危险设施必须有红色示警灯；

9、施工人员应具有以下的安全技术知识：掌握各种事故的急救方法；了解各种电器设备的操作、使用方法；熟悉各种接地保护作用及保护方法；掌握高空作业的保护方法和要求。

#### 3）安全检查制度

安全检查制度是预防安全事故的重要措施，主要内容有：

1、采用定期检查和突击检查的方法加强安全管理；

2、针对高空作业、电气设备操作人员等专项作业人员进行检查；

3、季节性检查，如防寒、防暑、防潮、防霉、防洪等检查；

4、防火及安全检查。

#### 4）安全教育制度

安全教育是提高职工安全施工作业意识的重要方法，必须经常有针对性地对职工进行安全施工作业教育。安全教育的内容有：

1、进入施工现场前的现场安全教育；

2、电气设备操作人员的岗位培训；

3、新设备的安全使用培训。

#### 5）事故报告制度

如果现场发生重大安全、质量事故，现场主管必须立即项目经理，项目经理立即报告相关部门、监理工程师和建设单位，并在2 小时内将事故详细情况书面速报监理工程师和建设单位。如果现场发生一般安全、质量事故，我方在3 天内将事故详细情况书面报告监理工程师和建设单位。如果现场（包括临时道路）发生重大交通事故，项目经理除尽快报告相关部门、监理工程师和建设单位此外，应采取措施，负责保护好事故现场。

对于发生的事故应立即组织调查，查明事故原因，总结经验教训，制定相应防范措施。对违反安全制度造成事故的人员进行处理。

- 2.5.8项目管理机制

为适应本工程施工需要，设立工程项目经理部，实行项目经理负责制。公司各职能部门服务于项目经理部，项目经理负责对工程各生产要素进行优化配置，全权处理与工程有关的一切事务。公司与项目经理部之间除了采用电话通讯和传真方式外，本工程还将采用计算机网络系统方式联系。

- 2.5.9施工项目的高效运作机制

#### 明确项目部的责、权、利

1、根据项目部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊，紧张有序地开展工作，从而较大幅度提高项目经理部的工作效率。有效促进管理整体实力的强化，使项目管理班子有更多的精力和时间来分析运筹较为复杂的环节，做到项目整体下活一盘棋。

2、项目经理全权处理本工程施工过程中的一切事务，并享有人事组阁权、劳动力选择权、材料采购权以及资金使用权。

3、项目部设本工程资金专用帐户，项目上的一切开支由现场项目经理签字后方能支付；现场项目经理有权奖罚管理人员及施工班组。

4、为加强竞争机制，本项目部的管理人员均受聘于项目经理，并与项目经理签订工作合同，项目经理有权按合同要求解聘不称职的管理人员及施工班组。

5、项目所需的材料、机械设备、周转材料由项目部按工程进度自行配制。

6、项目部在施工中实行全面质量管理。组织好各工种、各专业的施工协调配合，实现决策准、指挥灵、落实快的工作方针。确保工程按照既定质量、进度目标交付使用。

#### 树企业形象，创优良工程

优良工程是由施工管理的全过程及各分部分项工程质量精细的程序组成的。同时职业道德也是优良不可分割的重要部分。为此本项目将建立“职业道德考核机制”，并在项目中大力推广和运用，具体作法是将考核标准具体落实到人头并与他们的收入直接挂钩，以形成自觉抵制施工质量和材料质量的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为，实施用户满意工程。

#### 做好与建设单位的配合措施

1、用建设单位在工程上起主导作用，为建设单位服务是本公司永远追求的目标。本公司将在整个工程施工过程中，全面了解用户的需求，掌握为建设单位服务的内容，达到为建设单位服务的效果和目的，最终实现工程项目的综合目标。

2、工程实设备、材料、器具，均主动向建设单位提交产品合格证或质保书。

3、编制的施工组织设计和进度计划等文件及时提交给建设单位，以便建设单位及时进行审查。

4、在施工全过程中，严格按照经建设单位批准的“施工组织设计”进行工程质量管理。

5、积极邀请建设单位对工程施工过程进行检查，各分部分项工程的验收工作提前通知建设单位，对提出的问题督促施工人员坚决整改，绝不姑息。

6、对图纸中未有明确的部位和作法，与建设单位取得一致意见，征得同意后，及时通知建设单位，以技术核定单形式加以确定，不得擅自处理。

#### 做好与监理的配合措施

监理公司的介入体现了建设工程的进步，为配合搞好本工程监理工作，按期、保质、高效、安全的完成本工程的建设任务，承全面遵守监理工作要求。

1、监理公司的介入体现了建设工程的进步，我公司将积极配合监理工程师履行他们的所有职责和权力。

2、根据工程图纸编制的施工组织设计，分部分项施工方案、进度计划等文件及时提交给监理工程师，以便监理工程师及时进行审查，也使监理工程师能对工程施工总体的掌握和及时调整。

3、在施工全过程中，严格按照“施工组织设计”进行工程质量管理。在施工项目自检和专检的基础上，接受监理工程师验收和检查，并按照国家及行业标准的要求，予以整改。

4、认真听取监理对工程施工过程的意见和要求，并严格执行例会纪要所形成的决议。

5、积极配合监理对工程施工过程进行检查，施工各分部、分项的验收工作提前通知监理，对提出的问题坚决整改，绝不姑息。

6、对图纸中未有明确的部位和作法，一定要与监理取得一致意见，以技术核定单等形式确定下来，不得擅自处理。

7、所有进入现场使用的设备、主要材料等，主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，按规定使用并需进行物品检测的材料，主动递交检测结果报告。

8、严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的原则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，经监理工程师的指导后予以磋商统一，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。

#### 做好与施工涉及单位的配合措施

为了保证本工程整体施工质量和工期要求，在施工中，我们将主动做好与施工涉及单位的协调工作，并采取措施。开工前明确涉及单位相互的配合协调关系和施工的范围、工期、安全、文明施工等要求，明确双方的职责。杜绝发生纠纷，影响工程进度 。做好与施工涉及单位的管理，并记录备案。

- 2.5.10保证施工项目高效运作的措施

由现场项目经理部处理施工现场一切事务，项目经理直接向公司最高领导汇报工作。

组织强有力的项目班子，由项目经理选用思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

建立健全项目材料、质量、安全等岗位责任制，定期对各专业进行考核。对项目经理、建设单位认为不称职的管理人员及施工班组立即更换。

强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定期组织项目经理部管理人员会议，检查工作质量。

定期召开现场办公会，重点解决项目的资金、质量、速度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。

每周召开由现场项目经理主持的班子碰头会，对本周工作进行总结，对下周的工作进行协调安排。

实行劳动用工管理，选用组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期按时完成。

在施工中实施目标考核，并针对本项目制定“工程项目管理责任目标考核与奖惩办法”，以推动项目整体管理水平的提高，激发全体管理人员的工作责任心与积极性。

项目经理部加强对项目职工进行素质教育，强化敬业精神，提高工作技能。鼓励参战人员艰苦创业，同时提高其福利待遇，让他们以旺盛的精力积极投入工程建设。

项目经理部加强同建设单位、相关单位的联系，及时解决工程中的重点、难点问题，保证工程有条不紊地进行。

- 2.5.11工程施工准备

施工准备工作是工程施工前必须做的一项工作，它是有组织、有计划、有步骤分阶段地贯穿于整个工程建设的开始。认真细致地做好施工准备工作，对充分发挥各方面的积极因素，合理利用资源，加快施工速度、提高工程质量、确保施工安全、降低工程成本及获得较好经济效益都起着重要作用。

- 2.5.12现场准备

熟悉现场情况，进行现场勘察，考察施工项目所在位置及影响项目实施的环境因素，如现场的取电距离，管道沟槽的开挖环境，传输网络的覆盖区域，设备的安装位置。核对设计重点部位的工程量及安全技术措施的可行性。办理各项工程施工审批手续，以及征得与施工有关的绿化、园林、路政等方面的施工许可。

- 2.5.13施工资源准备

施工人员准备，依据工程特点，建立工程项目的组织团队，集结满足施工的劳动力量，并进行安全、防火和文明施工等方面的教育，做好人员调遣进场准备。

施工人员组织结构：质量管理，指挥组长（施工负责人），绘图，测量，校验员，（附相关资料：保险（复印件），资格证书（部分人员），上岗前培训记录及签到表，施工人员“三级培训”登记表）。

施工物资准备，根据各种物资的需要计划，分别落实货源，安排运输和储备，使其满足连续均衡施工的要求。物资准备主要包括工程使用的材料、物品、机具和仪器设备等。

★主要施工工具准备

| 主要工具名称规格 | 用途 |
| --- | --- |
| 人字型梯子 | 安装线槽、穿线 |
| 电工用普通组合工具 | 包括一些螺丝刀、钳子、胶布、虎钳、扳手等 |
| 高级电子、电信、电工工具箱 | 安装信息模块和超五类配线架，简易测试仪等 |
| 笔记本电脑 | 用于测试网络连通性能和设置交换机及摄像头调式 |
| 标签打印机 | 给配线架、面板、跳线打印标签 |
| 冲击电锤 | 打孔(Φ1-Φ20) |
| 手电钻 | 钻孔 |
| 手动弯管机 | 手动管材弯曲,Φ20-Φ100 |
| 工程车 | 接送施工人员 |
| 打磨机 | 表面抛光 |
| DSP跳线测试适配器 | 对跳线进行快速的传输性能测试、验证和记录，需与DSP4000以上型号分析仪配套使用 |
| 网络万用表 | 将电缆测试、网络测试以及 PC 设置测试集成在一个手掌大小的仪器中，可用它来迅速地解决所有连通性问题 |
| 数字万用表 | 系统的综合测试 |
| 绝缘电阻测试仪 | 绝缘电阻测试,500MΩ |
| 接地电阻测试仪 | 接地电阻测试,100Ω |
| 安全帽、带、反光背心、劳保用品 |  |

施工的临时设施准备

根据工程的施工特点，对施工区布置临时设施，如：仓库、办公用房、工人换衣、休息房等。

仓库：在现场备有仓库，用于线缆、设备、维修备件的储藏。

现场办公用房、休息房：30㎡，配备计算机、打印机、照明、电话等办公设备。

现场临时设施：现场施工用电主要是用于照明及设备调试，在临时用电线路上装我方电表搭接，费用为施工方支付。安装施工用水量很少，主要在现场视情况取。

- 2.5.14施工技术准备

1)、本工程开工前将组织好图纸会审，尽量将变动设计的资料及早落实解决，以利加工订货和组织施工。

2)、根据本工程材料品种和规格较多的特点，及时提出加工订货数量，指派专人落实采购货源和供货日期。

3)、随施工进度做好分阶段的施工组织设计和分项施工方案，并在施工前做好审批、贯彻和交底工作。

4)、检查核对各专业设备安装图纸有无矛盾，并考虑好施工时交叉衔接的方法，通过熟悉图纸明确场外制备工程项目，确定与单位施工有关的准备工作。

5)、组织有关人员熟悉施工图纸和有关技术资料，勘察工地现场，充分了解和掌握系统设计意图、功能特点，作好技术交底工作。其次组织举行专题技术培训、讨论会，学习有关安全知识，增强质量意识。

- 2.5.15设备材料清单及组织与管理

本工程系统设备材料有设备、主材、辅材之分。按工程施工工艺特点及进度计划安排，工程前期主要是辅材的进场，工程后期则主要是主材及设备的进场，设备安装及阶段验收等。

由于设备、主材、辅材使用性质不同，进场时间不同，因此需要区别对待，分别组织管理。

- 2.5.16仓库设置

为加强工程物料管理，特专设房间作临时仓库堆放设备器材用，位置靠近工地附近，要求通风、干燥适宜、水电供应、防盗安全设施齐全。

结合《仓库物品管理制度》，作好物料的入库、发放、盘点登记等工作。

- 2.5.17设备采购、安装与入库

工程辅材及主要施工工具将按计划，自开工之日起便陆续就地采购进场入库，并配合施工安装过程投入使用。

工程主材设备器材及附件，将根据工程的实际进度，经对综合技术应用环境会审、验收，确认合格后，开始陆续采购贮备、发货入库。

- 2.5.18设备器材发放进场

设备材料的发放要具备完整的手续，须经相应主管领导签字同意后方可登记发放。

# 第三章  项目质量保证措施

## 3.1施工项目质量控制措施

- (1)施工项目质量控制阶段

施工项目质量控制可分为施工前的控制（施工准备质量控制）、施工过程中的控制和施工后的控制。

- (2)施工准备阶段质量控制阶段

包括技术准备、物质准备、组织准备、施工现场准备。技术准备，包括熟悉和审查项目图纸；对项目建设地点的自然条件、技术经济条件进行调查分析；编制项目施工图预算和施工预算；编制项目施工组织设计。物质准备，包括设备材料订购和加工准备；施工工具准备，施工办公用品的准备等。组织准备，包括建立项目组织机构；集结施工队伍；对施工队伍进行入场教育等。施工现场准备，包括生产、生活临时设施的准备；“五通一平”的准备；制定施工现场管理制度；组织机具材料进场；准备好各种施工记录表格。

- (3)施工过程中的质量控制

施工过程中的质量控制策略是全面控制施工过程中，重点控制工序质量。具体措施有：工序交接有检查；质量预控有对策；施工项目有方案；技术措施有交底；图纸会审有记录；材料进场有合格证；隐蔽工程有验收；设计变更有手续；质量处理有复查；成品保护有措施；质量文件有档案；施工记录有签字；行使质检有否决。

- (4)施工后的质量控制

施工后的质量控制是指在完成后，对形产品的质量控制，其具体工作内容有：组织联运试车；准备竣工验收资料，组织自检和初步验收；按规定的质量评定标准和办法，对完成的分项、分部工程单位工程进行质量评定；组织竣工验收。

## 3.2施工项目质量控制具体内容

※审核有关技术证明文件；

※审核开工报告，并经现场核实；

※审核施工方案、施工组织设计和技术措施；

※审核有关材料、半成品的质量检验报告；

※审核反映工序质量动态的统计资料或控制图表；

※审核设计变更、修改图纸的技术核定书；

※审核有关质量问题的处理报告；

※审核有关应用新工艺、新材料、新技术、新结构的技术鉴定书；

※审核有关工序交接检查，分项分部工程质量检查报告；

※审核并签署现场有关技术签证、文件等。

※现场质量检查

※开工前检查是否具备开工条件，能否连续正常施工，能否保证工程质量。

※工序交接检查。对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检、互检的基础上，还要组织专职人员进行工序交接检查。

※隐蔽工程检查。凡隐蔽工程均应检查认证后方可掩盖。

※分项、分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后，才可进行下一项目施工。

※成品保护检查。检查成品有无保护措施，或保护措施是否可靠。

※施工操作质量的检查。应经常深入现场，巡视检查施工操作质量。

※充分利用目测法、实测法、实验法进行现场质量检查。目测法可归纳为看、摸。

※严格把好材料质量关。优选供货厂家，确保供货质量；对于工程中的主要设备材料，进场时必须具备正式的出厂合格证或材质化验单；新材料的应用，必须通过试验和鉴定。

※认真、严格地做好各项施工记录。定期请质检站人员到工地监督工程质量，并按照质检站人员意见进行调整、安装；不定期请建设单位工地专业代表到工地检查工程质量，发现问题及时处理、纠正。

※建立以项目经理为首的现场质量检查保证体系，参与工程的全过程。专职质检员每天必须在工地巡视，现场抽样检测工程质量是否达到设计和规范要求，发现质量隐患应及时纠正，并向项目经理汇报备案。

## 3.3安装工程质量达优的保证措施

※严格按照施工图及会审记要，技术变更通知等技术文件进行施工。

※严格按照国家颁发的有关“规程”、“规范”及成都市质检站颁发的“建筑设备安装质量核查要点及有关技术标准”进行施工。

※建立以项目经理负责、质检部门监督检查、专业工程师和专业技术人员为核心的岗位责任制

※原材料、加工件、设备等必须具备合格证、技术说明书、材质证明等，杜绝使用“三无”产品，把好进货渠道关，进场材料必须经专职质量人员验收合格后方可使用。

※坚持“三检”制度，对存在的质量隐患及质量通病应立即进行整改及根除。

※按施工阶段划分，适时的邀请市质检站等监督部门会同设计单位、建设单位、工程监理单位对施工质量进行检查、监督。

※做好隐蔽工程的检查验收，隐蔽工程必须经专职质安员和建设单位代表、监理工程师检查认可后并在隐蔽资料上签字后，方可进行隐蔽。

※设备安装的外露部分，除了保证规范规定外，还必须注意外形尺寸的美观。

※制定半成品的保护制度，责任落实到人头，严格执行值班保护制度。

※坚持向班组人员进行施工技术交底，教育全体职工提高质量意识和竞争意识，建立工程质量与职工工资、奖金挂钩的分配制度，动员全体项目人员、施工人员为争创优良工程而共同奋斗。

※安装工程施工记录、资料保证措施。

※建立以项目经理为首的建筑质量、安全保证体系，配置专职质量安全检查员；

※专职质量安全检查员必须每天在施工现场巡视，随时做好施工记录，施工记录包括：

常用记录：开工、停工、竣工报告，中间交工验收说明书，分部、分项、单位工程质量检验评定表、施工质量自检表、工程竣工验收证明等。

设备安装施工记录。设备开箱检查记录、设备安装隐蔽记录、各种仪器仪表检验调试记录、设备及配件合格证、材质证明书等。

※施工现场工长必须每天填写施工日志，根据每天的工作内容，及时、准确、认真地填写，并且，总结可能出现的安全质量隐患，及时提醒施工操作人员注意。

## 3.4单项工艺实施质量控制措施

各系统线缆铺设设备安装工程质量程序控制：

学习图纸和资料

学习操作规范和质量标准

检查管道的通路（复检）

准备工作

学习操作规范和施工标准

施工人员培训交流

技术交底

现场捆扎安装

按施工标准标注标签

按设备不同位置进行标注

标签标注线缆的交接检查

线缆的铺设

抽检线缆的通路情况

不合格的处理（返工）

质量评定记录

按施工要求检查标注标签并测试线缆的通路情况，要求100%的合格率

安装设备工序的交接检查

资料整理

清理现场、文明施工

# 第四章  工期保证措施

我公司有雄厚的技术力量，并且在以往工程安装中有短期内完成巨额工程量的经验，为了按时保质保量的完成目标任务，我们拟采取如下控制方法和保证措施。

我公司选派年富力强的工程技术管理人员组成项目经理部。项目经理部的主要管理者均是我公司从事施工的骨干，他们经验丰富，管理有方，其所承建的工程均被评为优良工程以上等级，在施工组织管理上制定详细的施工进度计划，并将责任落实到人，通过严格科学的管理，确保计划得到落实。

我公司将严格依据与业主商定的工期要求更进一步更具体地编制施工总体进度计划，该施工进度控制计划作为本工程的总控实施目标。我公司对于该计划的编制按照现场实际条件及施工能力，实出关键路线，项目按照施工网络计划组织施工，确保关键线路工期得到保障，保证各工期控制点目标的实现。

项目经理部将依据施工总控制计划按照实际情况编制月施工计划、周施工进度计划。周施工计划的编制将落实到每一关键工序按期完成，对关键路线工期予以保障。项目经理部每月、每周定期召开项目生产会，针对施工生产中出现的制约施工进度的不得因素进行分析，及进找出制约施工进度的不利因素，及时解决出现的矛盾及问题，并根据计划完成情况对相关部门及责任人进行奖罚，同时下达下一月或周施工进度计划。

我公司将选派强有力高技术的专业施工队伍，该队伍是我公司专业队伍为我公司在多个项目中已创立名优工程做出突出贡献。在劳动力的需求量上，我公司将根据各分项目工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力，同时建立奖罚制度，开展劳动竞赛，作好班组工作、生活等的后勤保障，保持旺盛的工作热情和责任感，确保施工任务的顺利完成。

把好工程质量关，抓好质量控制，把质量管理落实到事前控制，杜绝不合格工序的出现，把影响工期进度的不得因素减少到最低程度，保证计划按期执行。

我公司一贯重视与业主、监理、设计、专业分包等部门之间的协调及沟通，融洽相互之间的关系，对于工程方面的问题及矛盾，我公司将从大局出发，从工程的进展出发，积极主动加强相互沟通工作，以便能够早日把做法和标准确定，为工程优质高速施工创造有利条件。

工程施工前由施工队长对班组进行详细的交底（安全、质量、技术、进度），施工中由自检、施工员、质安员验收，确保不将不合格产品注入下一工序，使工程施工有序地进行。

针对工程的特点，进行方案研论，在各分项开工前完善施工方案（技术、质量、安全），使工程有保障（安全、质量）措施，确保计划兑现。

一旦中标即从公示期开始联络设备厂商备货、沟通安装事宜，分期分批进货，并衔接好相关单位，可以同步进行的尽量多分几个施工安装组同时开展工作，设计集中供应阶段争取设备厂家尽可能多派遣技术骨干，协同调试。

# 第五章  施工安全与文明施工等保证措施

安全是施工项目重要的控制目标（质量、成本、工期、安全）之一，也是衡量施工项目管理水平的重要标志。施工现场安全管理的重点是控制人的不安全行为和物的不安全状态，即除加强职工安全意识和进行安全知识教育外，还应采取以防为主的措施，消除一些潜在的不安全因素。

在本项目建设过程中，我们将本着减轻环境污染，加强生态保护及土地恢复，坚持“谁治理、谁受益”的原则，使项目建设与经济发展与环境保护相协调。环境保护主要考虑：空气污染、噪音污染、动植物保护、生态平衡、土地使用、文物、文化遗产等保护问题。

## 5.1安全施工组织管理体系及职责

成立安全施工领导小组，由总指挥担任组长，弱电工长担任副组长。组员：工程技术人员，质检人员。

总指挥和工长负责工程整体安全管理和协调工作，负责施工人员、设备，施工过程等安全；

安全员负责施工技术安全。

## 5.2施工安全管理的基本规范

（1）项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故;

（2）对安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用;

（3）设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止;

（4）在入孔、沟坑边沿、临时用电设施、顶管基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。施工项目部应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，应当做好现场防护;

（5）作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等;

（6）现场作业人员必须持证上岗；

（7）严格按图纸、产品说明和技术要求操作；

（8）现场的任何工程实施都必须由专门人员进行安全确认；

（9）安全用电，对特殊作业（如高空）必须确保安全保障措施到位；

（10）所有户外路面施工均事先办理相关审批手续，取得相关许可证明方可进入施工现场；

（11）路口作业均取得当班民警的协助，确保交通安全措施到位，如作业人员须穿反光背心，佩戴安全帽，并设置交通安全隔离墩；

- （12）所有安全活动和教育工作必须有记录.

## 5.3安全防范重点

施工阶段安全控制要点主要包括施工现场防火；施工现场用电安全；低温雨季施工防潮；机具仪表的保管、使用；机房内施工时通信设备、网络等电信设施的安全；施工过程中水、电、煤气、通信电（光）缆管线等市政或电信设施的安全；施工过程中文物保护；井下作业时的防毒、防坠落、防原有线缆损坏；公路上作业的安全防护；高处作业时人员和仪表的安全等。各安全控制点的控制措施内容如下：

- （1）施工现场防火措施

施工现场实行逐级防火责任制，施工单位应明确一名施工现场负责人为防火负责人，全面负责施工现场的消防安全管理工作，根据工程规模配备消防员和义务消防员。

临时使用的仓库应符合防火要求。在机房施工作业使用电焊、气割、砂轮锯等时，必须有专人看管。施工材料的存放，保管应符合防火安全要求。易燃品必须专库储存，尽可能采取随用随进，专人保管，发放，回收。

- （2）施工现场安全用电措施·

施工人员进入施工现场后，应组织实施安全教育，安全教育应强调用电安全知识。

施工现场需要临时用电时，操作人员应检查临时供电设施、电动机械与手持电动工具是否完好，是否符合规定要求，安装漏电保护装置，注意防止过压、过流、过载及触电等情况发生；接通电源之前，应设警示标志；临时用电结束后，立即做好恢复工作。

- （3）低温雨季施工控制措施

低温季节施工时，施工人员应尽量避免高空作业，必须进行高空作业时，应穿戴防冻、防滑的保温服装和鞋帽；吊装机具在低温下工作时，应考虑其安全系数；光缆的接续机具和测试仪表工作时应采取保温措施，满足其对温度要求；车辆应加装防冻液、防滑链，注意防冻、防滑。

雨季施工时，雷雨天气禁止从事高空作业，空旷环境中施工人员避雨时应远离树木，注意防雷。雨天施工时，施工人员应注意道路状况，防止滑倒摔伤。雨天及湿度过高的天气施工时，作业人员在与电力设施接触前，应检查其是否受潮漏电。山区施工时，工地驻点应选择在地质稳定的高处，避免受洪水、塌方、泥石流的侵袭。施工现场的仪表及接续机具在不使用时应及时放到专用箱中保管；在雨天使用时，应采用帐篷、雨具等防雨工具，避免其受潮。

- （4）高空、高处作业时的安全措施

高空、高处作业是一项危险性较大的作业项目，容易造成人员、物体坠落。控制措施内容分别如下：

高空作业人员必须经过专门的安全培训，取得资格证书后方可上岗作业。安全员必须严格按照操作规程进行现场检查。作业人员应接受书面的危险岗位操作规程，并明白违章操作的危害。

作业人员应配戴安全帽、安全带、穿工作服、工作鞋，并认真检查各种劳动保险用具是否安全可靠。高空作业人员情绪不稳定、不能保证精神集中地进行高空作业时应主动报告。高空作业前不准饮酒，前一天不准过量饮酒。

（5）窨井安全措施：设立围栏、明显标志、特别注意晚间防护。

（6）加强安全教育：上岗前先进行安装施工教育。

（7）严格执行施工规范流程。

（8）民工签订安全责任书并购买工伤保险。

中心城区不能开挖的地方，超过 25米顶管。

## 5.4安全保证措施

- 1）安全施工日常管理措施

（1）严格进行安全定期检查制度，安全管理部每季度进行一次安全检查， 各作业班组每旬进行一次。并根据施工进展情况和时令节气情况，组织进行阶段性安全大检查。

（2）“严”字当头，对事故苗子实行三个“百分之百”的实施规定(即百分之百的登记、百分之百的通报、百分之百的加以消除)，形成人人遵守规章制度的风气，创建良好的安全生产环境。

- （3）不得穿拖鞋、硬底易滑鞋进入现场作业。

（4）施工前对所需料具进行全面检查，不合格不得使用，尤其是对安全带、紧线工具、滑轮组、钢丝套子等要做拉力试验，合格后方可使用。

- （5）严禁酒后作业，高空作业必须精力集中，不得嬉闹闲聊。

（6）高空作业必须系好安全带，所用料具要用专用工具传递，严禁上下抛掷。

（7）雨、雪、雾天施工，作业前应采取相应的防滑措施。

（8）暑期要合理安排施工和作息时间，尽量避开炎热中午施工。

- 2）施工工序的安全保证措施

- （1）设备进场时的安全措施

设备进场前首先检查周围的道路、桥梁等交通状况，是否具备设备运输条件，如不具备，应及时整理修复、联系或另选路径，确保设备的运输安全。

检查设备进场机具是否安全，重点检查设备机房的安全情况，存在安全隐患的坚决不能进场。

- （2）施工中的安全措施

施工过程中，严格按照施工技术规程要求施工，保证施工设备的安全；与既有设备有关联时，要求有运营单位维护人员现场指导，方能够对既有设备进行操作。保证设备的安全。

（3）作业时间尽量安排在人流较少时段进行，如果确有必要在人流拥挤时段作业时也要避开高峰时段。

（4）作业所需的材料工具必须搁置在所设的防护区域内，过轻的材料物品应采取措施防止随风飘动，线缆等必须盘放整齐，严禁线缆头随意甩放在防护区域外。

（5）严禁向高空抛掷工具材料等，高空所用的工具材料应捆绑结实后用绳索牵引上去，用完的工具及时通过绳索放回地面，严禁暂不用的材料工具在高空闲置，高空作业人员及大件电动工具、材料等必须系好安全带。

（6）严禁踩踏既有设备及线缆，施工时对既有设备线缆要看清、看准、看仔细，防止意外踩碰现象发生，对既有设备线缆要不踩、不碰、不动。

（7）电动工具的插头必须在指定的插口上，严禁私自改变用电位置，决不允许电动工具插在设备用插座上。电动工具在使用前应进行试验，确保其性能良好及用电安全。

（8）在进行设备软件升级、新设备（线缆）接入、老设备（线缆）拆除等与既有设备有关的作业时，必须制定专门的施工方案和紧急预案，发生问题及时果断处理。线缆要做好明显标识，设备升级必须做好数据备份工作。

- 3）用电的安全措施

（1）现场用电线路的安装和使用，必须按配电规程、安全操作规程和临时用电设计执行，不准任意拉线接电。

（2）用电设计中设置的配电箱、开关箱，必须装设漏电保护装置。

（3）用电的配电箱必须使用专用配电箱，以保证临时用电的安全。

（4）临时用电的电缆必须采用三相五线的电缆，电缆的截面一定要符合用电的要求，不能以小代大，以次充好。

（5）施工临时用电设施一定要有专人管理，严格控制，施工完毕，一定要断掉电源，在安全管理人员确认后，方可离开。

- 4）夜间施工安全措施

（1）必须坚持夜间施工前点名制度和安全讲话制度，根据施工项目特点，广泛开展安全预想，制定切实可行的施工方案和安全措施，进行针对性的安全交底和技术交底.

（2）加强夜间施工组织，精心安排，强化施工人员组织性、纪律性教育。

（3）夜间施工前，必须做好施工区段的干扰情况的调查，制定周密的施工方案和应急情况处理预案，并做好交底。

（4）夜间施工必须配备足够的照明设施，照明灯具、线路、漏电开关等用电设施必须符合要求，施工前应做好用电器具的检查和绝缘电阻测试，并做好测试记录。

（5）施工用电必须由专业电工操作，非电工人员严禁操作，用电设施安装完成后，须经施工负责人、安全员验收合格后方可施工。

（6）夜间施工各作业面须加强联系，密切配合，互相监护，呼唤应答，严防蛮干和存在侥幸心理。

- （7）所有施工人员必须保证足够的睡眠，确保夜间施工精力充沛。

- 5）电动工具安全操作规程

（1）使用前应认真阅读使用说明书和相关操作说明， 严格按规定进行管理、使用、检查和维修。

（2）长时间停用或新领用的移动和手持式电动工具在使用前应进行检查，并进行绝缘测试。

- （3）移动和手持式电动工具在通电前应做好保护接地或保护接零；

（4）为防止因一台电动工具发生故障而影响其他电动工具的使用，便于使用、维修、检修，移动和手持式电动工具应加装单独的电源开关和保护，严禁一台开关控制两台及两台以上的电动设备。

（5）移动式电动工具的电源开关应采用双刀开关控制，其开关应安装在便于操作的地方。

（6）移动和手持式电动工具当采用插座连接时，其插头、插座应无损伤、无裂纹，且绝缘良好。

（7）使用电动工具因故离开现场暂停工作或与突然停电时，应拉开电源开关。

- （8）移动和手持式电动工具，应加装高灵敏动作的漏电保护器。

（9）移动和手持式电动工具的电源线必须采用铜芯多股橡套软电缆或聚氯乙烯绝缘软护套电缆，电缆应避开热源，且不得拖挂在地面上，当不能满足上述要求时，应采取防止重物压坏电缆的保护措施。

（10）移动和手持式电动工具需要移动时，不得手提电源线或转动部分。使用完毕后必须在电源侧将电源断开。

- （11）使用手持式电动工具应戴绝缘手套或站在绝缘台上。

- 6）安全保卫措施

- 1.	项目需要负责治安、防盗、防灾等治安防范工作。

2.	加强所有人员的管理，进行法制教育，建立严格的内部管理制度，管好队伍，搞好与当地群众的关系。

3.	与当地公安派出所联系，做好治安协防工作，密切配合，打击偷盗和哄抢工程物资的行为。

## 5.5 影响因素控制保障

#### 1）施工过程中的危险源识别

危险源是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。现状表明，纯粹由于生产技术条件的限制而无法避免的事故只占一小部分，大多数造成事故的原因可通过实行有效的控制而避免。识别确定危险源是实施安全控制的前提。

危险源识别，是为了明确具体项目在现有生产技术条件下的不可承受风险，进而制定并实施措施对风险加以控制，以合理成本获得最大安全保障。识别危险源应根据通信工程特点进行，识别时涉及的范围应包括：所有的常规和非常规的施工作业活动、管理活动；所有进入工作场所的人员；所有的施工设备、设施、包括相关方的设备；场所和环境。

工程施工作业活动中，存在大量危险源，如不加以防范，有可能造成物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、坍塌、中毒、窒息、电磁辐射及其他伤害事故。常见危险源如下：

物理性危险源

a工具设备、设施缺陷：吊装使用的升降机制动器失灵，造成吊装物体的突然落下；安装电池时楼板强度不够；冲击钻电源开关失灵；立电线杆时，使用的绳索有断股，造成承重能力减弱；油丝绳、麻绳、滑轮固定不牢，不符合要求；使用的高凳、梯子不符合要求；

b电危害：杆路施工遇有交越、平行电力线时，电力线裸露，电力线间隔距离较近；在交流配电盘（箱、屏）、列柜施工时，带电部位裸露；临时断电作业时，电源闸箱无人看管；用电工具漏电；防雷系统不合要求；机房施工时，人体静电；

c明火：使用喷灯时产生的明火；使用切割机、电焊机时，产生火花；

化学性危险源

易燃易爆性物质：炸药，山区施工爆破；燃油存放；伙房的液化石油气罐；

行为性危险、危害因素

a指挥错误：施工现场领导对现场情况缺乏全面了解，指挥失误，对规章制度细节了解不够，违章指挥；

b操作失误：操作人员对操作规程不熟悉，误操作、违章作业；

c在市区、公路旁施工需要挖作业坑时，无防护装置、无警示标志，或防护有缺陷；挡土板支撑不牢，造成塌方；

#### 2）消防规程和安全措施

● 严格遵守本规范和监理人规定的规程和其它要求。在有潜在危险的地方应放置便携式灭火装置。

● 当施工现场发生紧急情况时，假定消防部门已对现场进行控制，那么，承建方一切工作应服从消防部门指挥，直到消防部门解除紧急状态为止。

● 施工现场不能使用暴露的照明装置以免引起火灾。应扫监理人的要求在施工现场采取必要的预防措施和设置灭火设备。

#### 3）交通安全

执行有关交通安全规则，以确保施工现场的人员、设备安全。

在施工中需要中断交通时，需事先得到有关部门的批准。在施工中设置必要的安全标志，并配有专人维护交通。

## 5.6 文明施工措施

为实现现场文明施工，贯彻"强化管理、落实责任、严肃法规、消灭违章"的要求，要求进入现场的施工队伍均应按照标准化工地的要求来进行。

1、建立文明施工体系，落实文明标化制度，把文明施工管理落实到每个工程管理人员；

- 2.	严格按施工规范、设计方案、施工程序施工；

3.	对于工种交叉作业的工序，必须按照有利于施工的原则，做到平衡有序，紧而不乱；

4.	因施工需要，需停电、停水或破断道路的，须报建设单位、监理部门批准同意；

5.	施工现场要保持场地平整、道路通畅，设备、材料堆放整齐，每天完工后，必须清理场地，现场废料、工程垃圾须及时清理；

6.	突出标化、文明施工气氛，设置公司统一标牌，设置文明施工宣传栏；

7.	设置文明施工专项检查人员，深入各工种、各工作层面进行文明施工检查。

注意施工现场环境卫生，严禁在施工现场吸烟和用火，勿随地吐痰。

施工中的废弃物要及时打扫，做一层清一层，做到活完场清，保持现场整齐、清洁、道路畅通；

所有施工人员进入施工现场必须自觉遵守现场管理及有关部门规定，遵守各项规章制度，穿戴整齐，正确使用各种劳动保护用品，工作中要团结协作，互相帮助；

施工现场要有严格的分片包干和个人岗位责任制；

施工人员在工地期间不许打架、喝酒、旷工等；

现场办公室要经常保持清洁、空气清爽，图纸、餐具、衣物等应整齐有序。

项目副组长负责施工场地文明卫生检查和督促工作，并按文明施工技术组织措施对施工人员进行考核。

如果对已完成品不采取妥善的保护措施，则其成品就可能造成损伤，以致影响质量。因此必须做好成品保护，并经常检查其质量。

成品保护措施有：

（1）护：采取保护措施

（2）包：实施包裹,避免损伤或污染

（3）盖：实施遮盖，避免人为破坏。